3. stretnutie

Na začiatku sme si povedali, ako sme na tom s taskami.

Lukáš skúšal piper - avšak často tu ten zvuk šušle.

Tomáš skášal edge tts - je tam možnosť jeden ženský a jeden mužský hlas. Avšak bol tu problém, že polovica vecí tu poriadne nefunguje pre slovenčinu. Ešte sa skúsi pozrieť na iné alternatívy, ktoré by viac podporovali slovenčinu.

Chlapci do user story pridajú task Elevene Labs a pozrú sa aj na to. A spísu výhody, nevýhody a koľko sa za tts platí.

Timea ukázala vzorovú reportáž v heygen appke. V podstate sa tam dalo robiť takmer všetko, problém bol pri chybe počas generovania (asi iba lokálna chyba, skúsi pregenerovať). Väčší problém sú titluky, nakoľko nie je možné upravovať veľkosť a iné potrebné parametre. Takisto zvuk nebol úplne plnohodnotne kvalitný.

Takisto sa ešte pozrie na slovak accent, spíše dokumentáciu, čo nám chýba v appke (všeobecne, nie premium) a skúsi sa pozrieť, či sa dá obmedziť šermovanie rukami v rámci avatara.

Jano skúšal heygen api, nešlo mu tam vložiť vlastné mp3 pre vlastný voice. Pravdepodobne je to kvôli tomu, že to bude povolené až v premium verzii.

Tu bude potrebné zistiť, či keď máme platené api, či vieme používať aj appku.

Je niekde prístup v rámci api aj k appke? Keď si zaplatím appku, mám prístup aj do api v rámci jedného accountu? Na tieto otázky musia Timea a Jano nájsť odpovede.

Ak nebudeme mať prístup v api aj k appke, budeme musieť sami implementovať rozhranie appky.

Môžeme skúsiť aj online call cez heygem - Vincúr to už skúšal a bolo to celkom dobré.

Adam robil py knižnice na editovanie audia. Zozbieral dve, ffmpeg (frontend), weassembley (backend). Skúsi ešte cez webassembley zmeniť encoding a pod.

Prebrali sme aj možnosť streamingu, avšak dospeli sme k názoru, že je to veľmi drahé a takáto real-live konverzácia nie je v našich peňažných možnostiach.

Dohodli sme sa, že budeme používať git repo v azure, nech máme všetko na jednom mieste.

Dohodli sme sa, že LLMLabs bude náš štandard, nakoľko ho používal tím minulý rok a malo to najlepšie výsledky na slovenčinu, dobrú dôveryhodnosť - znelo to lepšie.

Za tento týždeň si teda spíšeme pokrok a estimat.
Nabudúce si dáme retrospektívu, uzatvoríme a vyhodnotíme tento šprint a naplánujeme ďalší.