8. stretnutie

Frontend TTS je pripravený, funguje.
Video generation ešte nie je nasadený, treba to tam dodať

Ideálne čím skôr preistotu to bude treba schovať za login - najbližšia storka authentification (8).

Backend má základné endpointy (FastAPI).

Zamyslieť sa nad Djangom alebo niečím, čo má permission system. Alebo pozrieť ako to má FastAPI - ďalšia storka (5).

Endpointy pre Heygen API. Dobudúcna by bolo fajn mať databázu k už existujúcim avatarom.

Môžeme to prerobiť tak, ako je to v tom TTS, nech je to prehľadnejšie. - ďalšia storka

K tomuto treba spísať metodiku - tvorba endpointov a pod. (tak ako sa to robí v tom TTS, to je kvázi vzor.). V metodike doriešiť aj FastAPI defaulty (spraviť konfigurák json). Bude to formou payload template a defaults. A aj code review - ďalšia storka (3)

Refactor

Voices get new file - ďalšia storka

Treba popohnať API premium lebo sa nám míňajú kľúče.

Editor začať robiť cez náš FE a BE - ďalšia storka (13)

FE zodpovedný Paťo

BE zodpovedný Adam

- pribudne code review (pozor, robiť veci trochu vpred, nech sa to stíha)

Návrh systému - component diagram je (doplniť user auth) + aj textový popis

- tech stach

- deployment (môže byť a nemusí)

- prípady použitia (textové opisy + diagram)

- aj prečo sme si vybrali, čo sme si vybrali

ďalšia storka

harmonogram na prázdniny, kedy by sme sa stretli aspoň raz, nech sa pohneme

Retrospektíva:
Musíme začať ku každému tasku písať dokumentáciu, nech si na to vieme spätne pospomínať - dáme to ako definition of done pri každom tasku a tak sa donútime

Pozor na generovanie kódu cez AI nástroje - zvytočne veľa problémov to prináša - radšej pochopiť kód.

A začneme robiť code review, vždy bude za to niekto zodpovedný.

Ale ide nám to fajn, máme dorbý základ, hoci prenášame občas storky, to musíme na tom zapracovať.