9. stretnutie

Tomáš - component diagram sme si prešli

- audio filters su optional

- k user managementu dodať databázu

- gemini tts a heygen api otočiť provider-request

- dodať txt čo bude použité, FE.. aj obrázok, aký je main flow (postupnosť s jednotlivými službami)

- techstack nie ako diagram ale ako obyčajný obrázok

- usecase - prerobiť z pohľadu UI - čiže čo ide robiť, nie z nášho pohľadu (čiže interakcia používateľ - systém)

- ešte chýba spísanie očakávanej komunikácie - hlavný flow (napr pri vygenerovaní videa - zadať text, vygenerovať z toho audio… cez sekvenčný diagram)

Adam - deployment doku je ok

- auth BE login cez google: - aké info dostaneme?

- zabezpečiť, aby sa tam nedostal ktokoľvek s google accountom

- viacero organizácii - každá má na syst. úrovni priradeného admina a ten vie robiť white list v rámci tej organizácie - spísať návrh v odrážkach

- session management (JWT) - navrhnúť token renewal

- ukladanie JWT na clientovi - kde?

- login screen / redirect? - wrapper

- admin panel - návrh rozhrania - co sa tam deje? + low fidelity urobit

- FAST API - dorobit, ak existuju veci, ktore uz existuju, nech to nereimplementujeme (napr. roots zabezpecenie)

- backend guidelines:

- Obmedziť komentáre len na to čo je potrebné - pouzit nieco na generovanie docs? (aj ukazuje v editore) + dohodnut sa na konkretnom formate komentarov ALEBO BE api docs)

- Všetok kód čo pushuješ treba mať lokálne otestovaný - budeme to nejak real sledovat??

- Deployment vždy v stredu ráno - každý druhý týždeň (koniec sprintu) - dat cron?

Noro - editor je backend, frontend bude do buduceho tyzdna

Lukas - api vs kniznica?

odteraz vzdy kto je zodpovedny za storku, si ju bude aj vytvarat v azure

potom finalna prezka: urobit porovnanie kolko stalo vtedy (minuli rok) a teraz

12.1. stretko??